EduTrack智能成绩管理与分析系统

大学生创新创业训练计划项目中期汇报

汇报日期：2026年4月

一、本项目进展情况

本项目旨在开发一套智能化的学校成绩管理与分析系统，服务于学生、教师和管理员三类用户。截至目前，项目已完成从原有单文件HTML页面（约3700行代码）到现代化前后端分离架构的完整重构，主要进展如下：

1. 技术架构搭建

- 前端：采用 React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS 技术栈，实现组件化、类型安全的前端开发

- 后端：采用 Express + TypeScript，实现 RESTful API 接口设计，支持数据查询、认证授权等功能

- 认证体系：基于 JWT 实现学生/教师/管理员三角色认证与权限控制

- 数据层：实现本地 JSON 文件数据读取，覆盖60个班级、3322名学生、15名教师、144个成绩报告的真实数据

2. 三大功能模块开发

已完成管理员端、学生端、教师端三大模块的核心功能开发，具体如下表所示：

| 模块 | 功能 | 实现说明 |
| --- | --- | --- |
| 管理员端 | 仪表盘 | 全校统计数据、年级分布、快捷操作入口 |
| 管理员端 | 班级管理 | 60个班级列表、学生名单、选科组合查看 |
| 管理员端 | 教师管理 | 教师信息、班级分配关系 |
| 管理员端 | 考试管理 | 考试列表、班级成绩查询 |
| 管理员端 | 数据导入 | 支持学校/教师/成绩数据的批量导入 |
| 学生端 | 成绩查询 | 智学网风格Tab切换、全科/单科视图、排名信息 |
| 学生端 | 趋势分析 | ECharts折线图、排名变化、得分率趋势、科目雷达图 |
| 学生端 | 学习目标 | 目标分数设定、进度跟踪、达成率显示 |
| 教师端 | 班级分析 | 成绩分布图、各科平均分对比、班级vs年级 |
| 教师端 | 学生管理 | 学生列表、成绩详情弹窗、学习建议编辑 |
| 教师端 | 进退步分析 | TOP10进步/退步排行榜、可视化图表展示 |

二、前阶段的工作体会

- 需求分析是项目成功的基石。前期我们通过反复沟通，明确了三种角色的核心需求：学生关注成绩查询与趋势分析，教师关注班级整体分析与进退步学生识别，管理员关注数据统一管理。这些需求直接指导了后续的架构设计和功能开发，避免了无效开发。

- 架构设计决定开发效率。采用前后端分离架构，前端React组件化开发提升了代码复用率，后端RESTful API设计使接口职责清晰。特别是统一的布局组件（AdminLayout/StudentLayout/TeacherLayout）大幅减少了重复代码，提升了开发效率。

- 数据驱动的开发模式效果显著。利用本地144个成绩JSON文件作为数据源，无需等待数据库部署即可开发测试，大幅加快了开发进度。同时数据层与业务层分离，后续迁移到数据库只需修改数据访问层，不影响业务逻辑。

- 图表集成需注意生命周期管理。开发中遇到ECharts图表不显示的问题，根因是图表实例重复初始化和React useEffect清理时机不当。通过封装getOrCreateChart工具函数复用已有实例，彻底解决了该问题。这让我们深刻认识到前端框架与第三方库集成时，生命周期管理的重要性。

三、下一阶段研究计划及拟取得成果

结合导师评价与项目实际情况，下一阶段将重点推进以下四个方向的研究与开发：

- 在线考试功能

开发在线考试模块，支持教师在线出卷、学生在线答题、系统自动批改试卷。其中客观题（选择题、填空题等）由系统自动评分，主观题（简答题、作文等）由教师手动评分。考试完成后，成绩自动纳入现有的成绩分析体系，实现“考试—批改—分析”一体化流程。

拟取得成果：完成在线考试全流程，支持多题型自动批改，考试成绩无缝接入现有分析系统。

- 知识点掌握情况分析

建立知识点与题目的关联关系，实现两个维度的分析：横向分析——对班级内各知识点的整体掌握情况进行统计，帮助教师定位薄弱环节，优化教学重点；纵向分析——对每个学生的知识点掌握情况生成雷达图，精准定位个体薄弱点，为个性化学习建议提供数据支撑。

拟取得成果：生成班级知识点热力图和学生个人知识点雷达图，支持横向班级对比和纵向个体追踪。

- 在线论坛功能

开发校内在线论坛模块，支持发帖、回复、点赞等基本功能，为师生提供学习交流、经验分享、问题讨论的平台。论坛可按班级、科目进行分区讨论，同时支持匿名发帖，方便学生吐槽和真实反馈。

拟取得成果：完成论坛基本功能，支持按班级/科目分区讨论和匿名发帖。

- 智能问答功能（接入大模型）

接入大语言模型（如通义千问、ChatGLM等），将系统中的成绩数据、班级信息、知识点关联等作为上下文输入大模型，实现基于数据的智能问答。三类用户均可受益：学生可询问“我哪科最弱”，教师可询问“班级数学成绩下降原因”，管理员可询问“全校平均分趋势”。

拟取得成果：完成大模型接入与数据融合，实现基于成绩数据的多角色智能问答。

项目执行情况小结

本项目已完成全栈架构重构与三大模块核心功能开发，实现成绩查询、趋势分析、进退步识别等功能，覆盖60个班级、3322名学生的真实数据。下阶段将重点推进在线考试、知识点分析、论坛和大模型智能问答四大功能。